Họ và tên: Vũ Long Giang

MSSV: 20183519

Lớp: Khoa học máy tính 04 – K63

**PROJECT I**

**KẾ HOẠCH HỌC TẬP, XÂY DỰNG**

**ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Nội dung** |  |
| 5 | * Tìm hiểu đề tài * Mô tả chi tiết ứng dụng và lên kế hoạch xây dựng * Cài đặt môi trường lập trình | * Hoàn thành |
| 6 | * Thiết kế cơ sở dữ liệu * Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình và framework frontend (React Native) | * Hoàn thành |
| 7 | * Xây dựng cơ sở dữ liệu * Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình * Xây dựng frontend cơ bản | * Hoàn thành |
| 8 | * Xây dựng frontend * Cải thiện và kết nối cơ sở dữ liệu * Tìm hiểu công nghệ, ngôn ngữ lập trình backend * **Sử dụng node js để lập trình server backend** | * Hoàn thành |
| 9 | * Xây dựng chức năng thêm khoản chi. * Kết nối server cơ sở dữ liệu. | * Hoàn thành |
| 10 | * Xây dựng chức năng thêm thu nhập * Xây dựng chức năng lê kế hoạch (limitation) | * Hoàn thành chức năng thêm thu nhập. * Hoàn thành chức năng xem lịch sử và thêm category. * Chưa hoàn thành chức năng lên kế hoạch |
| 11 | * Xây dựng chức năng đăng nhập đăng xuất * Xây dựng chức năng thêm category. |  |
| 12 | * Xây dựng chức năng nhắc nhở, thông báo. |  |
| 13 | * Xây dựng chức năng nhắc nhở thông báo. * Cải thiện frontend. |  |